ГРАФИК

проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ»  в 2015 году

| №№ п.п | Тип крана | Инв. № | Q, т | Режим работы | Пролёт (длина стрелы) | Дата изготовления | Завод-изготовитель | Зав.№ | Рег.№ | Место установки | Срок начала ЭПБ | Срок оконча-ния ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мостовой | 07015 | 15/3 | средн. | 19,5 | 1950 | Завод "Подъёмник" г.Москва | 1725 | П-2178 | литейный цех | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07044 | 5 | средн. | 22,5 | 1964 | Дзержинский завод химического машиностроения "Химмед" | 2154 | П-8741 | литейный цех | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07053 | 10 средн.. | средн. | 22,5 | 1966 | Завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре | 609 | П-10805 | цех М-4 | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07055 | 10 | средн. | 22,5 | 1966 | Завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре | 701 | П-10848 | цех М-4 | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07057 | 10 | средн. | 22,5 | 1966 | Завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре | 615 | П-10843 | цех М-4 | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07060 | 10 | средн. | 22,5 | 1969 | Завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре | 367 | П-11951 | цех М-4 | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07091 | 5\5 | тяж. | 20 | 1975 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 40-1283 | П-16353 | литейный цех | 2014.11.01 | 2015.01.31 |
|  | мостовой | 07103 | 10 | тяж. | 14 | 1978 | Завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре | 327 | П-20054 | литейный цех | 2015.01.01 | 2015.03.31 |
|  | мостовой | 07051 | 5 | средн. | 16,5 | 1964 | Дзержинский завод химического машиностроения "Химмед" | 2200 | П-8740 | литейный цех | 2015.01.01 | 2015.03.31 |
|  | мостовой | 07092 | 10 | тяж. | 20 | 1976 | Александрийский завод ПТО | 7254 | П-16191 | литейный цех | 2015.01.01 | 2015.03.31 |
|  | мостовой | 07032 | 10 | тяж. | 19,5 | 1955 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 16588 | П-3836 | литейный цех | 2015.02.01 | 2015.04.30 |
|  | мостовой | 07022 | 10 | средн. | 17 | 1953 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 15326 | П-2804 | цех М-1 | 2015.02.01 | 2015.04.30 |
|  | мостовой однобалоч-ный | 07311 | 3 | средн. | 17 | 1954 | Узловский маш-завод | 236 | П-2838 | цех М-1 | 2015.02.01 | 2015.04.30 |
|  | мостовой | 07074 | 10 | тяж. | 14 | 1972 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 371042 | П-14518 | литейный цех | 2015.03.01 | 2015.05.31 |
|  | мостовой | 07083 | 5 | тяж. | 22,5 | 1974 | Бурейский мех. Завод | 8795 | П-15589 | складское хозяйство | 2015.03.01 | 2015.05.31 |
|  | мостовой | 07073 | 5 | средн. | 20 | 1973 | Бурейский мех. завод | 7638 | П-14544 | складское хозяйство | 2015.03.01 | 2015.05.31 |
|  | Подъёмник АГП-22 | 31502 | 300кг |  | 22 | 1999 | Магнитогорский завод "Ремстроймаш" | 638 | Па-220 "Ч" | транспортный цех (ТЦ) | 2015.04.01 | 2015.06.30 |
|  | козловой | 07018 | 5 | средн. | 20 | 1952 | КМЗ им. С.М.Кирова | 1 | П-2204 | складское хозяйство | 2015.05.01 | 2015.07.31 |
|  | мостовой | 07078 | 5 | средн. | 22,5 | 1973 | Бурейский мех. завод | 8179 | П-14966 | термический цех Т-2 | 2015.05.01 | 2015.07.31 |
|  | мостовой | 07106 | 5 | средн. | 16,5 | 1982 | Бурейский мех. завод | 14661 | П-22654 | складское хозяйство | 2015.05.01 | 2015.07.31 |
|  | козловой КК-20-32 | 07090 | 20 | средн. | 32 | 1979 | Челябинский механический.завод | 330 | П-20286 | складское хозяйство | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | Железно-дорожный КЖДЭ-25-168 | 60051 | 25 | 3М лёгкий | 15 | 1988 | Маш. завод им. 1 МАЯ, г. Киров | 216 | П-28709 | транспортный цех | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | козловой ККС-10 | 07069 | 10 | средн. | 32 | 1972 | Узловский маш-завод | 2001 | П-14262 | ОКС | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | козловой ККС-10 | 07070 | 10 . | средн. | 20 | 1972 | КРМЗ (Копейский ремонтно-механический завод) | 43 | П-14073 | УчТП | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | мостовой | 07009 | 10 | средн. | 14 | 1949 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 18/2820 | П-599 | цех М-5 | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | мостовой | 07021 | 10 | средн. | 20 | 1952 | Завод "Подъёмник" г.Москва | 14884 | П-2476 | цех М-16 | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | мостовой | 07026 | 10 | средн. | 20 | 1953 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 15551 | П-2793 | цех М-16 | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | мостовой | 07123 | 10 | средн. | 20 | 1984 | Завод "Подъёмник" г.Ташкент | 49771 | П-24795 | цех М-5 | 2015.06.01 | 2015.08.31 |
|  | козловой | 07048 | 5 | средн. | 22,5 | 1963 | переделан из мостового в козловой: мост -завод металлоконструкций г. Могилёв, опоры: КМЗ им. С.М.Кирова | 3 | П-8186 | ОКС | 2015.07.01 | 2015.09.30 |
|  | мостовой | 07094 | 5 | средн. | 20 | 1976 | Александрийский завод ПТО | 8128 | П-16626 | цех М-5 | 2015.07.01 | 2015.09.31 |
|  | мостовой | 07012 | 5 | Средн. | 16,65 | 1950 | З-д «Стальмост» Москва | 5447 | П-981 | М-5 | 2015.07.01 | 2015.09 |

Примечание: Заключение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) крана должно быть передано экспертной организацией  в ОАО «КМЗ»,      в срок окончания ЭПБ, указанный в данном графике.

Перечень разработал:                      Начальник  СПК                                                 М.А. Скрябин